RÉPUBLIQUE DU CONGO

Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage

Ministère de la Pêche, de l’Économie Fluviale et des Voies Navigables

Projet de développement de l'aviculture et de l'aquaculture (P505271)

PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

(PEES)

Version négociée

19 mai 2026

PLAN D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL | PEES

- La République du Congo (l'Emprunteur) mettra en œuvre le Projet de Développement de l'Aviculture et de l'Aquaculture (P505271) (le Projet), avec la participation du ministère de l’Agriculture et de l'Élevage et du ministère de la Pêche, de l’économie fluviale et des voies navigables comme énoncé dans l'Accord de Financement et l'Accord de Prêt (les Accords). La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et la Banque Internationale de Développement (ci-après dénommées collectivement la Banque) ont accepté de financer le projet, comme indiqué dans les Accords.

- L’Emprunteur veille à ce que le Projet soit exécuté conformément aux Normes Environnementales et Sociales (NES) et au présent Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), d'une manière jugée acceptable par la Banque. Le PEES fait partie intégrante des Accords. Sauf définition contraire dans le présent PEES, les termes en majuscules qui y sont utilisés ont les significations qui leur sont données dans les Accords.

- Sans préjudice de ce qui précède, le présent PEES énonce les mesures et actions concrètes que L’Emprunteur prendra ou fera réaliser, y compris, le cas échéant, leurs calendriers respectifs ; les dispositions relatives aux institutions, à la dotation en personnel, à la formation, au suivi et à l'établissement de rapports ; et la gestion des plaintes. Le PEES définit également les documents environnementaux et sociaux (E&S) qui doivent être préparés ou mis à jour, consultés, divulgués et mis en œuvre dans le cadre du projet, conformément aux NES, dont la forme et le fond sont jugés acceptables par la Banque. Lesdits documents environnementaux et sociaux peuvent être révisés de temps à autre avec l'accord écrit préalable de la Banque. Comme prévu dans les Accords visés, L’Emprunteur veille à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour couvrir les coûts de mise en œuvre du PEES.

- Comme convenu par la Banque et L’Emprunteur, le présent PEES sera révisé de temps à autre, si nécessaire, pour tenir compte de la gestion adaptative des changements ou des situations imprévues survenus dans le cadre du Projet, ou en réponse à la performance du Projet. Dans de telles circonstances, la Banque et L’Emprunteur conviennent de mettre à jour le PEES pour refléter ces changements par un échange de lettres signées entre la Banque et le Représentant du Bénéficiaire désigné dans l'Accord. L’Emprunteur publie rapidement le PEES mis à jour.

- La sous-section « Indicateurs de préparation à la mise en œuvre » ci-dessous répertorie les actions et mesures à surveiller pour évaluer l'état de préparation du projet à commencer la mise en œuvre conformément au présent PEES. Néanmoins, toutes les actions et mesures du présent PEES seront mises en œuvre comme indiqué dans la colonne « Calendrier » ci-dessous, qu'elles soient ou non énumérées dans la sous-section mentionnée.

| MESURES ET ACTIONS CONCRÈTES |  | CALENDRIER | ENTITÉ RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS |  |  |  |
| A | STRUCTURE ORGANISATIONNELLE Mettre en place et maintenir une Unité de Gestion du Projet (UGP) dotée d'un personnel qualifié ; et des ressources, dont un spécialiste de l'environnement et un spécialiste en développement social spécialisé sur les questions de violence basée sur le genre, qui feront également office de point focal pour le GRM du projet. | Mettre en place une UGP et recruter les spécialistes au plus tard 30 jours après la Date d'Entrée en Vigueur du Projet. Et par la suite maintenir l'UGP et ces postes tout au long de l'exécution du Projet. | UGP sous tutelle du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (l'« UGP ») |
| B | PLAN/MESURES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS Préparer et mettre en œuvre un plan de formation à la gestion des risques environnementaux et sociaux pour le renforcement périodique des capacités de l'équipe du projet, répondant aux exigences environnementales et sociales énoncées dans les documents du CES du projet à préparer conformément au présent PEES. | Préparer et soumettre à la Banque un plan de formation à la gestion des risques environnementaux et sociaux dans les 120 jours suivant la Date d’entrée en vigueur du Projet. | UGP |
| SUIVI ET RAPPORTS |  |  |  |
| C | RAPPORTS RÉGULIERS Préparer et soumettre à la Banque des rapports de suivi réguliers sur la performance environnementale, sociale et de santé et sécurité au travail (SST) du Projet. Les rapports portent notamment sur : - État d'avancement de la préparation et de la mise en œuvre des documents environnementaux et sociaux requis en vertu du PEES. - Résumé de la conformité environnementale et sociale des activités du projet au cours de la période considérée. - Résumé des activités de mobilisation des parties prenantes menées conformément au plan Plan de mobilisation. - État d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action contre l'exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel. - Plaintes soumises au(x) mécanisme(s) de gestion des plaintes, registre des plaintes, progrès réalisés dans leur règlement et enseignements tirés (gestion des plaintes). - Nombre et état de résolution des incidents et accidents signalés dans le cadre de l'action E ci-dessous. | Soumettre des rapports trimestriels à la Banque tout au long de la mise en œuvre du Projet, à compter de la Date d'Entrée en Vigueur. Soumettre chaque rapport à la Banque au plus tard 30 jours après la fin de chaque période considérée. | UGP |
| D | RAPPORTS MENSUELS DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES Exiger des fournisseurs et prestataires qu'ils fournissent des rapports mensuels de suivi de la performance environnementale et sociale et des performances en matière de santé et de sécurité conformément aux indicateurs spécifiés dans les dossiers d'appel d'offres et les marchés et contrats respectifs, et communique lesdits rapports à la Banque. | Soumettre les rapports mensuels à la Banque sur demande. Ces rapports sont également Soumis à la Banque en tant qu'annexes aux rapports trimestriels requis au titre de l'action C ci-dessus. | UGP |
| E | INCIDENTS ET ACCIDENTS Notifier à la Banque tout incident ou accident en lien avec le projet qui a, ou est susceptible d'avoir, des effets négatifs importants sur l'environnement, les communautés touchées, le public ou le personnel, y compris ceux qui entraînent la mort ou des blessures graves pour les travailleurs ou le public ; actes de violence, de discrimination ou de protestation ; les effets imprévus sur le patrimoine culturel ou les ressources en biodiversité ; la pollution de l'environnement ; défaillance du barrage ¦ rupture du barrage; le travail forcé ou le travail des enfants ; déplacement sans procédure régulière (expulsion forcée) ; les allégations d'exploitation ou d'abus sexuels (EAS) ou de harcèlement sexuel (HS) ; ou d'épidémies. Fournir les détails disponibles sur l'incident ou l'accident à la Banque sur demande. Organiser un examen approprié de l'incident ou de l'accident afin d'en établir les causes immédiates, sous-jacentes et profondes. Préparer, convenir avec la Banque et mettre en œuvre un Plan de mesures correctives définissant les mesures et actions à prendre pour faire face à l'incident ou à l'accident et prévenir qu'il ne se reproduise. | Notifier l'incident ou l'accident à la Banque au plus tard 48 heures après en avoir pris connaissance. Fournir les détails disponibles sur demande. Fournir un rapport d’enquête et un Plan de mesures correctives à la Banque au plus tard 10 jours après la soumission de la première notification, à moins qu'un délai différent ne soit convenu par écrit par la Banque. | UGP |
| NES n° 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX |  |  |  |
| 1.1 | ÉVALUATIONS ET/OU PLANS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 1. Préparer et mettre en œuvre le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du Projet, conformément aux NES pertinentes. 2. Sélectionner les activités en conformité avec les dispositions du CGES et, sur la base des recommandations de l'examen préalable, préparer et mettre en œuvre une étude d'impact environnemental et social (EIES) et/ou un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) pour les activités des composantes 2 et 3, conformément aux NES pertinentes. | - Le CGES a été préparé, a fait l'objet de consultations et publié le 29 avril 2026. Mettre en œuvre le CGES tout au long de la mise en œuvre du projet. - Préparer les EIES et les PGES avant la finalisation de la conception du sous-projet et de l'appel d'offres pour les travaux de génie civil, puis appliquer les EIES et les PGES tout au long de la mise en œuvre du projet. | UGP |
| 1.2 | GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES Intégrer les aspects pertinents du PEES, y compris, entre autres, les directives de gestion des déchets, les directives sur la santé et la sécurité au travail, le plan d'action contre l'EAS/HS, les procédures de gestion de la main-d'œuvre et le code de conduite, dans les spécifications environnementales et sociales des documents de passation des marchés et des contrats avec les fournisseurs et prestataires et les entités de supervision. Par la suite, s'assurer que les fournisseurs et prestataires et les entités de supervision s'y conforment et qu'ils exigent de leurs sous-traitants qu'ils se conforment aux spécifications environnementales et sociales de leurs contrats respectifs. Fournir à la Banque des copies des contrats pertinents avec les entrepreneurs/sous-traitants et les sociétés de supervision. | Dans le cadre de la préparation des documents de passation des marchés et des contrats correspondants. Superviser les fournisseurs et prestataires tout au long de la mise en œuvre du projet. Copies des contrats pertinents fournies à la Banque sur demande. | UGP |
| 1.3 | APPUI TECHNIQUE Réaliser les consultations, les études (y compris les études de faisabilité, le cas échéant), le renforcement des capacités, la formation et toute autre activité d'assistance technique dans le cadre du Projet conformément à des termes de référence jugés acceptables par la Banque et conformes aux NES. Par la suite, préparer et finaliser les résultats de ces activités conformément aux termes de référence. | Tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UGP |
| 1.4 | FINANCEMENT DES INTERVENTIONS D'URGENCE CONDITIONNELLES 1. Veiller à ce que le Manuel de la CERC comprenne une description des modalités d'évaluation et de gestion environnementales et sociales, y compris le CGES-CERC à inclure ou auquel il est fait référence dans le Manuel de la CERC pour la mise en œuvre de la Partie CERC, conformément aux NES. 2. Mettre en œuvre les dispositions environnementales et sociales du Manuel de la CERC, y compris l'avenant au CGES-CERC/au CGES, ainsi que toutes les évaluations et tous les plans requis par celui-ci. | 1. La préparation du Manuel de la CERC, dont la forme et le fond sont jugés acceptables par la Banque, est une condition de retrait au sens de la Section III.B.1(c) de l'Annexe 2 des Accords respectifs. 2. Conformément aux calendriers spécifiés dans le Manuel de la CERC. | UGP |
| PMUESS 2 : EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL |  |  |  |
| 2.1 | PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN‑D’ŒUVRE Préparer et mettre en œuvre les procédures de gestion de la main-d'œuvre (PGMO) pour le projet. | - Les procédures de gestion de la main-d'œuvre ont été préparées, ont fait l'objet de consultations et ont été publiées le 29 avril 2026. - Mettre en œuvre les procédures de gestion de la main-d'œuvre tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UGP |
| 2.2 | PLAN DE GESTION DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL Évaluer et gérer les risques et effets spécifiques sur la santé et la sécurité au travail des travailleurs découlant des activités du Projet, et inclure des mesures d'atténuation dans les PGES spécifiques au site à élaborer dans le cadre de l'action 1.1.2 ci-dessus | Même calendrier que pour le Préparation et mise en œuvre de PGES spécifique au site. | UGP |
| 2.3 | MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES POUR LES TRAVAILLEURS DU PROJET Mettre en place et exploiter un mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs du Projet, tel que décrit dans les procédures de gestion de la main-d'œuvre et conforme à la NES n° 2 et comprend un protocole pour le traitement des plaintes relatives à l'exploitation et aux atteintes sexuelles ainsi qu'au harcèlement sexuel. | Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes avant d'engager des travailleurs du Projet, puis le maintenir et le faire fonctionner tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UGP |
| NES n° 3 : UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION |  |  |  |
| 3.1 | PLAN DE GESTION DES DÉCHETS Évaluer et gérer les risques et effets spécifiques liés aux déchets dangereux et non dangereux générés par les activités du Projet et inclure des mesures d'atténuation dans les PGES spécifiques au site à préparer au titre de l'action 1.1.2 ci-dessus. | Même calendrier que pour le Préparation et mise en œuvre du PGES. | UGP |
| 3.2 | UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION Intégrer également l'utilisation rationnelle des ressources ainsi que la prévention et la gestion de la pollution comme mesures de lutte antiparasitaire compatibles avec le CGES dans le PGES à élaborer au titre de l'action 1.1.2 ci-dessus. |  | UGP |
| NES n° 4 : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS |  |  |  |
| 4.1 | CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE Intégrer les mesures de gestion des risques liés à la circulation et à la sécurité routière dans le PGES devant être élaboré au titre de l'action 1.1.2 ci-dessus et conforme au CGES. | Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre du PGES. | UGP |
| 4.2 | SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS Évaluer et gérer les risques et les impacts spécifiques pour la communauté découlant des activités du projet, y compris la gestion des gardes forestiers communautaires financés par le projet et la formation au code de conduite, aux risques d'afflux de main-d'œuvre, à la réponse aux situations d'urgence, et inclure des mesures d'atténuation dans les PGES à préparer au titre de l'action 1.1.2 ci-dessus. | Même calendrier que pour la préparation et la mise en œuvre du PGES spécifique au site. | UGP |
| 4.3 | RISQUES D'EXPLOITATION ET D'ATTEINTES SEXUELLES AINSI QUE DE HARCÈLEMENT SEXUEL Préparer et mettre en œuvre le Plan d'action contre l'EAS/HS pour le projet. | Un draft de plan d’action de lutte contre les violences basées sur le genre, abus et exploitations sexuels ainsi que le harcèlement sexuel a été préparé, a fait l'objet de consultations et sera publié au plus tard un mois après la Date d’Entrée en vigueur du projet ; Mettre en œuvre le Plan d'action contre VBG/AES/HS tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UGP |
| NES n° 5 : ACQUISITION DE TERRES, RESTRICTIONS À L'UTILISATION DES TERRES ET RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE |  |  |  |
| 5.1 | CADRES DE RÉINSTALLATION 1. Préparer et mettre en œuvre le Cadre de politique de réinstallation (CPR) du Projet, conformément à la NES n° 5. 2. Préparer et mettre en œuvre des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) et des Plans de Restauration des Moyens de Subsistance (PRL) pour chaque activité du Projet pour laquelle de tels Plans sont requis tel qu'énoncé dans le Cadre de Politique de Réinstallation, conformément à la NES n° 5. 3. En cas de restrictions d'accès, des plans d'action seront préparés pour les communautés, conformément à la NES n° 5. | - Le CPR a été préparé, a fait l'objet de consultations et publié le 29 avril 2026. Mettre en œuvre le CPR tout au long de la mise en œuvre du projet. - Préparer et mettre en œuvre des PAR respectifs spécifiques au site avant d'effectuer les travaux concernés, notamment en s'assurant qu'avant de prendre possession des terres et des biens connexes, les indemnisations ont été intégralement versées et, le cas échéant, les personnes déplacées ont été réinstallées et les indemnités de déménagement ont été versées. - Préparer et mettre en œuvre des plans d'action pour les communautés avant d'effectuer les travaux concernés. | UGP |
| NES n° 6 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES |  |  |  |
| 6.1 | RISQUES ET EFFETS SUR LA BIODIVERSITÉ - Évaluer et gérer les risques et effets spécifiques sur la biodiversité découlant des activités du Projet et inclure des mesures d'atténuation et d'autres mesures liées à l'utilisation durable des ressources naturelles dans les PGES spécifiques au site devant être préparés au titre de l'action 1.1.2 ci-dessus. - Au besoin et sur la base d'évaluations d'impact détaillées propres au site, préparer des plans de gestion de la biodiversité, conformément à la NES n° 6. | - Même calendrier que pour la Préparation et la mise en œuvre du PGES spécifique au site. - Préparer un plan de gestion de la biodiversité si nécessaire, après l'achèvement de l'EIES, puis le mettre en œuvre tout au long de la mise en œuvre du projet spécifique au site. | UGP |
| NES n° 7 : PEUPLES AUTOCHTONES/COMMUNAUTÉS LOCALES TRADITIONNELLES D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE HISTORIQUEMENT DÉFAVORISÉES |  |  |  |
| 7.1 | PLANS POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 1. Préparer et mettre en œuvre le Cadre de planification en faveur des populations autochtones (CPPA) du projet, conformément à la NES n° 7. 2. Préparer et mettre en œuvre des Plans en faveur des Populations Autochtones (PPA) pour chaque activité du Projet pour laquelle un tel PPA est requis, tel qu'énoncé dans le CPPA et conformément à la NES n° 7. | - Un draft de CPPA a été préparé, a fait l'objet de consultations et sera publié au plus tard un mois après la Date d’Entrée en vigueur. Mettre en œuvre le CPPA tout au long de la mise en œuvre du projet. - Préparer le PPA avant l'exécution de toute activité qui requiert la préparation d'un tel PPA. Une fois qu'il aura été finalisé, appliquer le PPA concerné tout au long de la mise en œuvre du projet. | UGP |
| NES n° 8 : PATRIMOINE CULTUREL |  |  |  |
| 8.2 | DÉCOUVERTES FORTUITES Préparer et mettre en œuvre les procédures relatives aux découvertes fortuites dans le cadre des PGES devant être préparés au titre de l'action 1.1.2 ci-dessus, conformément aux lignes directrices du CGES et à la NES n° 8 afin de protéger et de signaler les découvertes fortuites qui pourraient survenir à la suite de la mise en œuvre des activités du projet. | - Même calendrier que pour le Préparation et mise en œuvre de le PGES. | UGP |
| NES 9 : INTERMÉDIAIRES FINANCIERS Cette NES n'est pas pertinente à ce stade |  |  |  |
| NES n° 10 : MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ET INFORMATION |  |  |  |
| 10.1 | PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 1. Préparer et mettre en œuvre le Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du projet, conformément à la NES n° 10. 2. Mettre à jour le PMPP existant et le mettre en œuvre pour, entre autres, fournir aux parties prenantes des informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et les consulter d'une manière culturellement appropriée, sans manipulation, interférence, coercition, discrimination et intimidation. | - Le PMPP a été préparé, a fait l'objet de consultations et a été publié le 29 avril 2026. - Mettre à jour le PMPP au plus tard un mois après la Date d'Entrée en vigueur du projet , puis l'appliquer tout au long de la mise en œuvre du projet. | UGP |
| 10.2 | MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES DU PROJET 1. Mettre en place, faire connaître, maintenir et exploiter un mécanisme de gestion des plaintes accessible pour recevoir et faciliter la résolution des préoccupations et des plaintes en rapport avec le Projet, de manière rapide et efficace, transparente, culturellement appropriée et facilement accessible à toutes les parties touchées par le Projet, sans frais et sans représailles, y compris les préoccupations et les plaintes déposées de manière anonyme, d'une manière conforme à la NES n° 10. Le mécanisme de gestion des plaintes doit être équipé pour recevoir, enregistrer et faciliter le règlement des plaintes pour EAS/HS, y compris en orientant les survivants vers des prestataires de services compétents en matière de violence sexiste, le tout d'une manière sûre, confidentielle et centrée sur les survivants. | Mettre en place le mécanisme de gestion des plaintes plus de soixante (60) jours à compter de la date de Date d'entrée en vigueur du Projet, puis maintenir opérationnel et gérer le mécanisme de gestion des plaintes tout au long de la mise en œuvre du Projet. | UGP |
| INDICATEURS DE L'ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE |  |  |  |
| Les actions suivantes constituent des indicateurs de l'état de préparation à la mise en œuvre : - A : Structure organisationnelle (mise en place d'une UGP). - 1.1 : Préparer et mettre en œuvre le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du Projet, conformément aux NES pertinentes. - 2.1 : Préparer et mettre en œuvre les procédures de gestion de la main-d'œuvre pour le projet. - 2.2 : Mettre en place et gérer un mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs du Projet. - 4.3 : Préparer et mettre en œuvre un plan d'action VBG/EAS/HS pour évaluer et gérer les risques de violences basées sur le genre, abus et exploitation sexuel. - 5.1 : Préparer et mettre en œuvre le CPR, le CPF et les PAR. - 10.1 : Mettre à jour et mettre en œuvre le projet de Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du projet. - 10.2 : Mettre en place, faire connaître, maintenir et exploiter un mécanisme de gestion des plaintes accessible. |  |  |  |